| Башkортостан Республикаhы Кушнаренко районы горький ауыл советы ауыл биләмәһе хакимиәте 452246, Илек ауылы, Коминтерн урамы , 20 Тел. 5-43-32 |  | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения ГОРЬКОВСКИЙ сельсовет муниципального района Кушнаренковский район 452246, с.Иликово, ул.Коминтерна, 20 Тел. 5-43-32 |
| --- | --- | --- |
| КАРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
|  | "24 " | февраль | 2015 | й |  | № | 3 |  | "24 " | февраля | 2015 | г |  |

Об организации  пропуска  весеннего  половодья  на территории

сельского поселения Горьковский сельсовет  муниципального района

Кушнаренковский район РБ

В целях  своевременной и  качественной подготовки  населенных  пунктов, хозяйственных  строений, предотвращения возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и  уменьшения  опасных последствий весеннего  паводка  2015 года, оказания  оперативной  помощи  организациям и  населению  в выполнении противопаводковых  мероприятий ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав  противопаводковой  комиссии  при  администрации  сельского поселения  Горьковский  сельсовет.

2. Утвердить  план мероприятий  по  обеспечению  подготовки  населенных  пунктов, хозяйственных  строений, мостов и  других  сооружений  к  пропуску  льда  и  половодья  в 2015 году.

3. Крестьянско- фермерским  хозяйствам, организациям, учреждениям:

- обеспечить  своевременное осуществление  первоочередных, противопаводковых  работ;

- принять меры  по  обеспечению  безопасности и своевременному  инфор-мированию населения  о  прохождении  паводка, организации  медицинской  помощи  и  устойчивому  функционированию  систем  жизнеобеспечения;

-  установить постоянный  контроль  за  состоянием  прудов и  накопителей  жидких  отходов.

4. Контроль  за  выполнением  данного  постановления  возложить  на  главу  администрации  сельского поселения Горьковский  сельсовет Галяутдинова Т.Т.

Глава администрации сельского поселения

Горьковский сельсовет                                                        Т.Т.Галяутдинов

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по  обеспечению  подготовки  населенных  пунктов, хозяйственных  строений,

мостов  и  других  сооружений  к  пропуску  льда   и  половодья  в  2015  году

| № пп | МЕРОПРИЯТИЯ | сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать противопаводковую комиссию, активизи- ровать работу по подготовке к пропуску льда и половодья. | до 22.03.15г. | Глава админ. |
| 2. | Определить населенные пункты, складские помещения и все опасные участки, которые могут быть затоплены талы- ми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | до 01.04.15г. | Глава админ. Руководители хозяйств |
| 3. | Проверить состояние улиц, переулков, дорог, мостов, при необходимости провести ремонтные работы, очис- тить от снега и наледи кюветы и мостовые пролеты, к началу половодья опорожнить водоемы сезонного регулирования | до 01.04.15г. | Глава админ. Руководители хозяйств |
| 4. | Проверить состояние прудов, очистить от наледи, снега, при необходимости спустить воду. | до 01.04.15г. | Глава админ. Руководители хозяйств |
| 5. | На объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления организовать круглосуточное дежур- ство ответственных лиц. Организовать аварийные бри- гады, укомплектовав их людьми, необходимой техникой, инвентарем, материалами для ликвидации аварий. | до 01.04.15г. | Глава админ. Руководители хозяйств |
| 6. | Провести инструктаж всех работников осуществляю- щих работы, связанные с пропуском льда и половодья. | до 01.04.15г. | Глава админ. Руководители хозяйств |
| 7. | Обеспечить сохранность опор линий связи, электропере- дачи, заблаговременно установить за ними системати- ческие наблюдения. | на период половодья | Шарипов Р.Б. Сахауов Ф.Ф. |
| 8. | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления. | до 01.04.15г. | Глава админ. Руководители хозяйств |
| 9. | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений быто- вых и промышленных отходов в населенных пунктах, КФХ, на берегах рек, прудов. Обеспечить своевремен- ную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. | до 01.04.15г. | Глава админ. |
| 10. | До начала половодья принять меры по сохранению, кормов , фуража, семян. | до 05.04.15г. | Руководители хозяйств |
| 11. | Очистить от снега и льда кровли, водосточные ворон- ки, отводы и отмоски жилых домов, кровли животноводческих ферм, подвальные помещения, а также канализационные колодцы, водозаборные колонки и других объектов с отводом талых вод. | до 25.03.15г | Глава админ. Руководители хозяйств |
| 12. | В каждом КФХ назначить дежурных механизаторов с техникой. | на период половодья | Руководители хозяйств |
| 13. | Провести беседу с населением о мерах предосторож- ности во время паводка. | на период половодья | Члены комиссии |

#### СОСТАВ

противопаводковой комиссии  при администрации

сельского  поселения Горьковский сельсовет

муниципального района  Кушнаренковский район РБ

#### Председатель

противопаводковой  комиссии  -  Галяутдинов Т.Т.   – глава  администрации

сельского   поселения Горьковский  сельсовет

Заместитель председателя

противопаводковой  комиссии  -  Гадеев Р.Р.              - глава КФХ  ИП Гадеев Р.Р.

Члены комиссии:                         -  Мавлетов Р.К           - глава КФХ  ИП Мавлетов Р.К.

-  Кашаев И.Ф.             - глава КФХ  «Ильдус»

-  Ахмадгареев И.Р.     - глава КФХ ИП Ахмадгареев И.Р.

-  Вильданов А.Р.

Глава  администрации  сельского  поселения

Горьковский  сельсовет                                                                      Т.Т.Галяутдинов