| Башkортостан Республикаhы Кушнаренко районы муниципаль районынын горький ауыл советы ауыл билeмehе хакимиeте 452246, Илек ауылы, Коминтерн урамы , 20 Тел. 5-54-33 |  | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения ГОРЬКОВСКИЙ сельсовет муниципального района Кушнаренковский район 452246, с.Иликово, ул.Коминтерна, 20 Тел. 5-54-33 |
| --- | --- | --- |

| KАРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | « 04» | март | 2013 | й. |  | № | 4 |  | «04» | марта | 2013 | г. |  |

О проведении экологических субботников по очистке, благоустройству и озеленению территорий и населенных пунктов сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан

В целях обеспечения порядка, улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести с  апреля по  июнь 2013 года экологические субботники по очистке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения  Горьковский  сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан.

2. Рекомендовать заведующим учреждений и организаций на территории сельского поселения:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий согласно приложения;

2.2. Привлечь население для участия в проведении экологических субботников.

3. Рекомендовать  главам КФХ  в указанные сроки обеспечить:

3.1. Максимальный выход уборочной техники;

3.2. Организовать работу со старостами  по  дому для привлечения населения к уборке придомовых территорий;

4. На протяжении всего периода информировать население о ходе проведения экологических субботников по очистке, благоустройству и озеленению на территории сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан на собраниях граждан, на совещании при главе сельского поселения , на информационном стенде в здании  администрации сельского поселения Горьковский сельсовет.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                  Т.Т.Галяутдинов

Приложение

к постановлению главы сельского поселения

Горьковский сельсовет муниципального района

Кушнаренковский район Республики Башкортостан

от « 04 »  марта  2013г. № 4

Мероприятия по проведению экологических субботников по очистке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Проведение акции по озеленению и благоустройству территорий организаций, предприятий, учреждений и населенных пунктов | Апрель-май 2013г. | Глава сельского поселения |
| 2 | Посадка деревьев, кустарников, многолетних цветов и посев газонов на территориях учреждений и организаций | Апрель-май 2013г. | Администрация сельского поселения |
| 3 | Уборка садов, лесополос от сухостоя и мусора | до 7.05.2013 г. | Администрация сельского поселения |
| 4 | Побелка столбов и покраска зданий , домов в населенных пунктах на территории сельского поселения | Май 2013 г. | Администрация сельского поселения |
| 5 | Косметический ремонт стел, памятников | Май 2013 г. | Глава сельского поселения |
| 6 | Ямочный и текущий ремонт дорог местного значения в д.Марс, д.Кызылкупер, с.Иликово | Май-июнь 2013 г. | Глава сельского поселения |
| 7 | Ремонт заборов и покраска заборов в населенных пунктах на территории сельского поселения | Май – июль 2013г. | Администрация сельского поселения |
| 8 | Организация санитарной уборки сельских кладбищ | Май 2013 г. | Глава сельского поселения |
| 9 | Проведение традиционных конкурсов: - «Самая благоустроенная улица» -«Самый благоустроенный двор», -«Лучший дом» - праздник «Здравствуйте, односельчане!» | май-июнь 2013 г. | Администрация сельского поселения |
| 10 | Участие в конкурсе «Чистые родники», восстановление колодцев - Благоустройство родников (облагораживание, очистка) . | Июнь- август 2013 г. | Глава сельского поселения |
| 11 | Ремонт ограждения кладбищ во всех населенных пунктах | Июнь 2013 г. | Глава сельского поселения |
| 12 | Ремонт ограждения территории свалок | Июнь 2013 г. | Глава сельского поселения |
| 13 | Ремонт уличного освещения в населенных пунктах с.Иликово | Июль- сентябрь 2013 г. | Глава сельского поселения |
| 14 | Обкос дороги Иликово- до перекрестка федеральной дороги, очистка посадки вдоль дорог | Июнь-август 2013 г. | Администрация сельского поселения |
| 15 | Санитарная очистка территорий учреждений и организация своевременного вывоза мусора | В течение года | Администрация сельского поселения |