| башkортостан Республикаһы Кушнаренко районы муниципаль районының  **горький ауыл советы**  **ауыл биләмәһе башлыгы** | Герб Кушнаренковского района без фона | глава сельского поселения ГОРЬКОВСКИЙ сельсовет муниципального района Кушнаренковский район  Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KАРАР** | | | | | |  | | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | |
|
|
|  | | «02» | апрель | 2018 | й |  | **№** | 7 |  | «02» | апреля | 2018 | г |  |

Об организации пропуска весеннего половодья на территории

сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района

**Кушнаренковский район РБ**

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего паводка 2018 года, оказания оперативной помощи организациям и населению в выполнении противопаводковых мероприятий **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии при администрации сельского поселения Горьковский сельсовет.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску льда и половодья в 2018 году.

3. Крестьянско- фермерским хозяйствам, организациям, учреждениям (по согласованию):

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных, противопаводковых работ;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному инфор-мированию населения о прохождении паводка, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль за состоянием прудов и накопителей жидких отходов.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения

Горьковский сельсовет Д.И.Шарафеев

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений,**

**мостов и других сооружений к пропуску льда и половодья в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **МЕРОПРИЯТИЯ** | **сроки**  **исполнения** | **исполнители** |
| 1. | Организовать противопаводковую комиссию, активизи-  ровать работу по подготовке к пропуску льда и  половодья. | до 05.04.18г. | Глава администр. |
| 2. | Определить населенные пункты, складские помещения и все опасные участки, которые могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | до 05.04.18г. | Глава администр.  Руководители  хозяйств  (по согласованию) |
| 3. | Проверить состояние улиц, переулков, дорог, мостов,  при необходимости провести ремонтные работы, очис-  тить от снега и наледи кюветы и мостовые пролеты, к началу половодья опорожнить водоемы сезонного регулирования | до 05.04.18г. | Глава администр. Руководители  хозяйств  (по согласованию) |
| 4. | Проверить состояние прудов, очистить от наледи, снега,  при необходимости спустить воду. | до 05.04.18г. | Глава администр.  Руководители  хозяйств  (по согласованию) |
| 5. | На объектах повышенной опасности и попадающих в  зону затопления организовать круглосуточное дежур-  ство ответственных лиц. Организовать аварийные бри-  гады, укомплектовав их людьми, необходимой техникой,  инвентарем, материалами для ликвидации аварий. | до 05.04.18г. | Глава администр.  Руководители  хозяйств  (по согласованию) |
| 6. | Провести инструктаж всех работников осуществляю-  щих работы, связанные с пропуском льда и половодья. | до 05.04.18г. | Глава администр.  Руководители  хозяйств  (по согласованию) |
| 7. | Обеспечить сохранность опор линий связи, электропере-  дачи, заблаговременно установить за ними системати-  ческие наблюдения. | на период  половодья | Гареев И.С.  Сахауов Ф.Ф.  (по согласованию) |
| 8. | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления. | до 05.04.18г. | Глава администр.  Руководители  хозяйств  (по согласованию) |
| 9. | В целях обеспечения экологической безопасности во  время весеннего половодья провести инвентаризацию  мест захоронения, неорганизованных скоплений быто-  вых и промышленных отходов в населенных пунктах,  КФХ, на берегах рек, прудов. Обеспечить своевремен-  ную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов,  провести работы по предотвращению загрязнения и  засорения водоемов. | до 05.04.18г. | Глава администр. |
| 10. | До начала половодья принять меры по сохранению,  кормов , фуража, семян. | до 05.04.18г. | Руководители  Хозяйств  (по согласованию) |
| 11. | Очистить от снега и льда кровли, водосточные ворон  ки, отводы и отмоски жилых домов, кровли животноводческих ферм, подвальные помещения, а также канализационные колодцы, водозаборные колонки и других объектов с отводом талых вод. | до 05.04.18г | Глава администр.  Руководители  хозяйств  (по согласованию) |
| 12. | В каждом КФХ назначить дежурных механизаторов с  техникой. | на период  половодья | Руководители  хозяйств  (по согласованию) |
| 13. | Провести беседу с населением о мерах предосторож-  ности во время паводка. | на период  половодья | Члены  комиссии |

Управляющий делами Р.Р.Галяутдинова

#### 

#### СОСТАВ

**противопаводковой комиссии при администрации**

**сельского поселения Горьковский сельсовет**

**муниципального района Кушнаренковский район РБ**

#### Председатель

противопаводковой комиссии - Шарафеев Д.И. – глава администрации

сельского поселения Горьковский сельсовет

Заместитель председателя

противопаводковой комиссии - Гадеев Р.Р. - глава КФХ ИП Гадеев Р.Р.

(по согласованию)

Члены комиссии: - Мавлетов Р.К - глава КФХ ИП Мавлетов Р.К.

(по согласованию)

- Кашаев И.Ф. - глава КФХ ИП Кашаев И.Ф.

(по согласованию)

- Гилязов Н.Ф. – глава КФХ ИП Гилязов Н.Ф.

(по согласованию)

- Ахмадгареев И.Р. (по согласованию)

- Шакиров Р.Ф (по согласованию)

Глава администрации сельского поселения

Горьковский сельсовет Д.И.Шарафеев