| башkортостан РеспубликаһыКушнаренко районы муниципаль районының **горький ауыл советы** **ауыл биләмәһе башлыгы** | Герб Кушнаренковского района без фона | глава сельского поселения ГОРЬКОВСКИЙ сельсовет муниципального района Кушнаренковский районРеспублики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KАРАР** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|
|
|  | «02»  | апрель | 2018 | й |  | **№** |  7 |  | «02» | апреля | 2018 | г |  |

 Об организации пропуска весеннего половодья на территории

 сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района

 **Кушнаренковский район РБ**

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего паводка 2018 года, оказания оперативной помощи организациям и населению в выполнении противопаводковых мероприятий **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1.Утвердить состав противопаводковой комиссии при администрации сельского поселения Горьковский сельсовет.

 2. Утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску льда и половодья в 2018 году.

 3. Крестьянско- фермерским хозяйствам, организациям, учреждениям (по согласованию):

 - обеспечить своевременное осуществление первоочередных, противопаводковых работ;

 - принять меры по обеспечению безопасности и своевременному инфор-мированию населения о прохождении паводка, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

 - установить постоянный контроль за состоянием прудов и накопителей жидких отходов.

 4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава администрации сельского поселения

 Горьковский сельсовет Д.И.Шарафеев

 **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

 **по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений,**

 **мостов и других сооружений к пропуску льда и половодья в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****пп** |  **МЕРОПРИЯТИЯ** | **сроки****исполнения** | **исполнители** |
| 1. | Организовать противопаводковую комиссию, активизи-ровать работу по подготовке к пропуску льда и половодья. | до 05.04.18г.  | Глава администр. |
| 2. | Определить населенные пункты, складские помещения и все опасные участки, которые могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | до 05.04.18г. | Глава администр.Руководителихозяйств(по согласованию) |
| 3. | Проверить состояние улиц, переулков, дорог, мостов, при необходимости провести ремонтные работы, очис-тить от снега и наледи кюветы и мостовые пролеты, к началу половодья опорожнить водоемы сезонного регулирования | до 05.04.18г. | Глава администр. Руководителихозяйств(по согласованию) |
| 4. | Проверить состояние прудов, очистить от наледи, снега,при необходимости спустить воду. | до 05.04.18г. | Глава администр.Руководители хозяйств(по согласованию) |
| 5. | На объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления организовать круглосуточное дежур-ство ответственных лиц. Организовать аварийные бри-гады, укомплектовав их людьми, необходимой техникой, инвентарем, материалами для ликвидации аварий. | до 05.04.18г. | Глава администр.Руководителихозяйств(по согласованию) |
| 6. | Провести инструктаж всех работников осуществляю-щих работы, связанные с пропуском льда и половодья. | до 05.04.18г. | Глава администр.Руководителихозяйств(по согласованию) |
| 7. | Обеспечить сохранность опор линий связи, электропере-дачи, заблаговременно установить за ними системати-ческие наблюдения. | на периодполоводья  | Гареев И.С.Сахауов Ф.Ф.(по согласованию) |
| 8. | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления. | до 05.04.18г. | Глава администр.Руководителихозяйств(по согласованию) |
| 9. | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений быто-вых и промышленных отходов в населенных пунктах,КФХ, на берегах рек, прудов. Обеспечить своевремен-ную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов,провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. | до 05.04.18г. | Глава администр. |
| 10. | До начала половодья принять меры по сохранению, кормов , фуража, семян. | до 05.04.18г. | РуководителиХозяйств(по согласованию) |
| 11. | Очистить от снега и льда кровли, водосточные воронки, отводы и отмоски жилых домов, кровли животноводческих ферм, подвальные помещения, а также канализационные колодцы, водозаборные колонки и других объектов с отводом талых вод. | до 05.04.18г | Глава администр.Руководителихозяйств(по согласованию) |
| 12. | В каждом КФХ назначить дежурных механизаторов с техникой. | на периодполоводья | Руководители хозяйств(по согласованию) |
| 13. | Провести беседу с населением о мерах предосторож-ности во время паводка. | на период половодья | Члены комиссии |

Управляющий делами Р.Р.Галяутдинова

####

####  СОСТАВ

 **противопаводковой комиссии при администрации**

 **сельского поселения Горьковский сельсовет**

 **муниципального района Кушнаренковский район РБ**

#### Председатель

противопаводковой комиссии - Шарафеев Д.И. – глава администрации

 сельского поселения Горьковский сельсовет

Заместитель председателя

противопаводковой комиссии - Гадеев Р.Р. - глава КФХ ИП Гадеев Р.Р.

 (по согласованию)

Члены комиссии: - Мавлетов Р.К - глава КФХ ИП Мавлетов Р.К.

 (по согласованию)

 - Кашаев И.Ф. - глава КФХ ИП Кашаев И.Ф.

 (по согласованию)

 - Гилязов Н.Ф. – глава КФХ ИП Гилязов Н.Ф.

 (по согласованию)

 - Ахмадгареев И.Р. (по согласованию)

 - Шакиров Р.Ф (по согласованию)

Глава администрации сельского поселения

Горьковский сельсовет Д.И.Шарафеев